I. Première Livraison :

1. PREMIER SPRINT – DÉVELOPPEMENT DU SITE VITRINE

Période : 2025-03-15  2025-04-21

OBJECTIF DU SPRINT

Développer l'interface vitrine du projet avec des composants graphiques interactifs et responsives, intégration de la traduction et du thème.

MISSIONS ACCOMPLIES

1. Du 2025-03-15 au 2025-03-19:

- Apprentissage sur les nouvelles technologies et création des animations pour utiliser dans les composants graphiques.

2. Du 2025-03-20 au 2025-03-25:

- Création des composants graphiques responsives (cartes, titres, etc.) s’adaptant aux différentes tailles d’écran.

3. Du 2025-03-26 au 2025-03-31:

- Création de la page d'accueil.

4. Du 2025-04-01 au 2025-04-03:

- Création du Navbar et implémentation du thème et la traduction.

5. Du 2025-04-04 au 2025-04-07:

- Création des pages Transcription, Résumé d'Appels et Assistance Agent avec traduction.

6. Du 2025-04-08 au 2025-04-10:

- Création des pages Détection d'Action et Fonctionnalités avec traduction.

7. Du 2025-04-11 au 2025-04-14:

- Création des pages Surveillance de Qualité et Conditions Générales avec traduction.

8. Du 2025-04-15 au 2025-04-21:

- Création des pages Contact et Tarification avec traduction.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Maîtrise de React, motion/react pour animations, Next.js pour le routing et le SSR (server side rendering), next-themes pour la gestion du thème, next-intl pour la traduction, Shadcn/UI pour les composants d'interface personnalisables et TailwindCSS pour le styling utilitaire et la création rapide d'interfaces responsive.

DIFFICULTÉS

Gestion de l’adaptabilité responsive et intégration harmonieuse des animations.

SOLUTIONS APPORTÉES

Découpage des composants en modules réutilisables pour la séparation des responsabilités et la facilité de maintenir et naviguer le code.

2. DEUXIÈME SPRINT – DESIGN GLOBAL DE LA PLATEFORME PRINCIPALE

Période: 2025-04-22  2025-05-17

OBJECTIF DU SPRINT

Améliorer la plateforme principale en implémentant un design global, sidebar, thème, traduction, mise à jour des cartes

MISSIONS ACCOMPLIES

1. Du 2025-04-22 au 2025-04-24:

- Implémentation d'un sidebar Shadcn responsive.

2. Du 2025-04-25 au 2025-04-26:

- Implémentation d'un dropdown pour la traduction et le changement de thème.

3. Du 2025-04-27 au 2025-04-28:

- Mise à jour des pages pour supporter le thème clair et améliorer le thème sombre.

- Mise à jour des pages pour supporter un design responsif.

4. Du 2025-04-29 au 2025-04-30:

- Mise à jour des cartes sur toute l'application.

5. Du 2025-05-01 au 2025-05-02:

- Ajout d'une pagination côté serveur pour les listes de cartes via SWR.

6. Du 2025-05-03 au 2025-05-04:

- Création de la liste des voix IA dans la page voix IA.

7. Du 2025-05-05 au 2025-05-06:

- Création des cartes pour les pages intégrations.

8. Du 2025-05-09 au 2025-05-10:

- Ajout d’un champ de saisie pour filtrer les clients par nom et téléphone.

9. Le 2025-05-11:

- Création de l’onglet “Favoris”.

- Ajout de boutons pour gérer les favoris.

10. Le 2025-05-12:

- Création de l’onglet “Liste noire”.

- Ajout de boutons pour gérer la liste noire.

11. Le 2025-05-13:

- Ajout d'un sheet Détails Client pour mise à jour et suppression.

12. Le 2025-05-14:

- Formatage des numéros de téléphone avec libphonenumber-js.

13. Le 2025-05-15:

- Ajout des étiquettes à un script et affichage dans la carte script.

14. Le 2025-05-16:

- Ajout de l'option de modifier ou supprimer un script.

15. Le 2025-05-17:

- Affichage du contenu d’un script JSON avec un visualisateur.

- Amélioration du dialog Nouveau format de script et visualisation HTML du contenu du script.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

React, Redux, SWR, gestion de thèmes, intégration des voix IA, structuration des pages clients et scripts.

DIFFICULTÉS

Synchronisation de l’état des cartes, pagination serveur et filtres dynamiques.

SOLUTIONS APPORTÉES

Hooks réutilisables, gestion centralisée des states, composants modulaires.

II. Deuxième Livraison :

1. TROISIÈME SPRINT – JOURNAL D'APPELS ET ASSISTANTS

Période: 2025-05-19  2025-07-03

OBJECTIF DU SPRINT

Développer le journal d'appels avec visualisation, filtres et actions, et refactoriser la gestion des assistants et objectifs.

MISSIONS ACCOMPLIES

1. Du 2025-05-19 au 2025-05-21 :

- Création d'un visualisateur audio basé sur Wavesurfer.js pour afficher l’onde sonore, gérer la lecture, la pause et la navigation dans l’audio.

2. Du 2025-05-22 au 2025-05-25 :

- Création d’un onglet Historique pour centraliser la liste des appels, avec d’exportation.

3. Du 2025-05-26 au 2025-05-29 :

- Développement d’un dialog d’exportation permettant de télécharger l’historique des appels, limité à une période maximale de 7 jours.

4. Du 2025-05-30 au 2025-06-02 :

- Création d’un hook de traduction réutilisable et intégrable dans tout le projet, permettant d’unifier la gestion multilingue.

5. Du 2025-06-03 au 2025-06-04 :

- Ajout des filtres Type de Conversation, Type d’Interaction, Période et Couleur d’Étiquette pour permettre une recherche avancée dans les transcriptions.

6. Du 2025-06-05 au 2025-06-08 :

- Ajout des boutons Like et Dislike aux conversations afin d’enrichir la fonctionnalité du feedback.

7. Du 2025-06-09 au 2025-06-10 :

- Ajout d'un Drawer pour gérer les Étiquettes et Notes, ainsi que les boutons Exporter et Copier le lien dans l’interface des transcriptions.

8. Du 2025-06-11 au 2025-06-12 :

- Ajout d’une section affichant le Taux de participation du client dans les appels.

9. Du 2025-06-13 au 2025-06-15 :

- Ajout de la section Entités dans le sheet Transcript pour afficher les entités reconnues dans la conversation.

10. Du 2025-06-16 au 2025-06-17 :

- Ajout d’un bouton Modifier pour permettre la mise à jour de chaque transcription.

11. Du 2025-06-18 au 2025-06-19 :

- Refactorisation complète du layout de la page Assistant et création de nouvelles sections et cartes pour les objectifs.

12. Du 2025-06-20 au 2025-06-21 :

- Ajout d’un champ de recherche pour filtrer les objectifs par nom ou ID, avec pagination côté serveur via SWR.

13. Du 2025-06-22 au 2025-06-23 :

- Gestion des étiquettes pour les objectifs via un dropdown intégré sur chaque carte.

14. Du 2025-06-24 au 2025-06-26 :

- Création des pages de création et modification d’un objectif pour les templates de type MULTI_TRANSLATION.

15. Du 2025-06-27 au 2025-07-03 :

- Refactorisation complète : fusion des six anciennes pages « Objectif » en une page dynamique unique, avec gestion centralisée grâce à Redux.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Wavesurfer.js, React Hooks, Redux, pagination SWR, refactorisation et structuration dynamique des pages.

DIFFICULTÉS

Gestion de l’historique des appels, synchronisation des données et création de composants réutilisables.

SOLUTIONS APPORTÉES

Hooks modulaires, drawer et dialogs interactifs, séparation claire des responsabilités.

2. QUATRIÈME SPRINT – INTÉGRATIONS

Période: 2025-08-04  2025-08-11

OBJECTIF DU SPRINT

Intégrer Google Calendar, Sheets, Drive et AWS S3 pour afficher et gérer les fichiers et événements utilisateurs.

MISSIONS ACCOMPLIES

1. Le 2025-08-04 :

- Authentification persistante Google Calendar et récupération sécurisée du token utilisateur.

2. Le 2025-08-05 :

- Affichage dynamique des événements Google Calendar avec rafraîchissement automatique.

3. Le 2025-08-06 :

- Authentification persistante Google Sheets et validation des permissions d’accès.

4. Le 2025-08-07 :

- Sélection du spreadsheet actif et affichage filtré des données depuis Google Sheets.

5. Le 2025-08-08 :

- Authentification Google Drive avec stockage local sécurisé du token.

6. Le 2025-08-09 :

- Affichage de l’arborescence Google Drive, téléchargement et prévisualisation des fichiers.

7. Le 2025-08-10 :

- Authentification AWS S3 pour l’accès aux buckets Audio, Fichiers et Appels.

8. Le 2025-08-11 :

- Affichage et récupération des fichiers stockés dans AWS S3 avec gestion des permissions et filtres.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

API Google, AWS S3, gestion des tokens et sécurisation des accès.

DIFFICULTÉS

Gestion des permissions, synchronisation et affichage dynamique des fichiers multi-sources.

SOLUTIONS APPORTÉES

Cohérence des tokens, gestion centralisée de l’authentification, récupération et filtrage optimisés.

III. Troisième Livraison :

1. CINQUIÈME SPRINT – DÉVELOPPEMENT DU MICROSERVICE RAG

Période: 2025-07-04  2025-08-02

OBJECTIF DU SPRINT

Développer le microservice RAG avec ChromaDB et FAISS pour la gestion et la recherche vectorielle des documents liés aux objectifs.

MISSIONS ACCOMPLIES

A. ChromaDB

1. Le 2025-07-04 :

- Recherche et implémentation de la connexion à ChromaDB.

2. Le 2025-07-05 :

- Développement de l’endpoint /create : Ajout de documents dans ChromaDB pour un nouveau goal_id et une liste rags (rag_id + text_content).

3. Le 2025-07-06 :

- Développement de l’endpoint /add : Ajout de documents pour un goal_id existant.

- Décomposition de chaque text_content en chunks.

- Génération des embeddings via text-embedding-ada-002.

- Insertion des chunks vectorisés dans ChromaDB.

4. Le 2025-07-07 :

- Développement de l’endpoint /delete/rag_id : Suppression de tous les documents associés à un rag_id donné.

5. Le 2025-07-08 :

- Développement de l’endpoint /delete/goal_id : Suppression de tous les documents associés à un goal_id.

6. Le 2025-07-09 :

- Développement de l’endpoint /delete/goal_id&rag_ids : Suppression des documents liés à une liste de rag_ids pour un goal_id donné.

7. Le 2025-07-10 :

- Développement de l’endpoint /update/rag_id : Suppression + ajout des documents pour un rag_id donné.

8. Le 2025-07-11 :

- Développement de l’endpoint /update/goal_id&rag_id : Suppression + ajout des documents pour un rag_id et goal_id donné.

9. Le 2025-07-12 :

- Développement de l’endpoint /database/clear : Suppression complète de la base ChromaDB.

10. Le 2025-07-13 :

- Développement de l’endpoint /search : Recherche vectorielle des documents les plus pertinents.

11. Le 2025-07-14 :

- Développement de l’endpoint /get-string-batch-context : Similarité vectorielle + ajout au cache.

12. Le 2025-07-15 :

- Développement de l’endpoint /generate-response : Génération d’une réponse finale à partir d’un prompt utilisateur et du contexte RAG.

B. FAISS

1. Le 2025-07-16 :

- Développement des fonctions FaissStore avec persistence locale.

2. Le 2025-07-17 :

- Implémentation du support pour /create.

3. Le 2025-07-18 :

- Implémentation du support pour /add (chunking + embeddings).

4. Le 2025-07-19 :

- Implémentation du support pour /delete/rag_id.

5. Le 2025-07-20 :

- Implémentation du support pour /delete/goal_id.

6. Le 2025-07-21 :

- Implémentation du support pour /delete/goal_id&rag_ids.

7. Le 2025-07-22 :

- Implémentation du support pour /update/rag_id.

8. Le 2025-07-23 :

- Implémentation du support pour /update/goal_id&rag_id.

9. Le 2025-07-24 :

- Implémentation du support pour /database/clear.

10. Le 2025-07-25 :

- Implémentation du support pour /search.

11. Le 2025-07-26 :

- Implémentation du support pour /get-string-batch-context.

12. Le 2025-07-27 :

- Implémentation du support pour /generate-response.

C. Global (Chroma pour le stockage et FAISS pour la recherche)

1. Le 2025-07-28 :

- Développement des fonctions GlobalStore avec coordination Chroma + FAISS.

2. Le 2025-07-29 :

- Implémentation du support pour /create.

3. Le 2025-07-30 :

- Implémentation du support pour /add (chunking + embeddings + double indexation).

4. Le 2025-07-31 :

- Implémentation du support pour /delete/rag_id.

5. Le 2025-08-01 :

- Implémentation du support pour /delete/goal_id.

6. Le 2025-08-02 :

- Implémentation du support pour :

* /delete/goal_id&rag_ids

* /update/rag_id

*  /update/goal_id&rag_id

* /database/clear

*  /search

*  /get-string-batch-context

*  /generate-response

D. Optimisation  Le 2025-08-02 :

- Implémentation du paramètre engine = ('chroma', 'faiss', 'chroma_faiss') pour tous les apis.

- Comparaison des performances ChromaDB, FAISS et Global.

- Optimisation du temps de réponse et de la pertinence.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Bases vectorielles, NLP, embeddings avec text-embedding-ada-002, développement d’API REST et optimisation de performance.

DIFFICULTÉS

Indexation vectorielle fiable, persistance des données et optimisation des recherches multi-moteurs.

SOLUTIONS APPORTÉES

Découpage en fonctions modulaires, tests sur chaque moteur, caching pour rapidité.

2. SIXIÈME SPRINT – DÉVELOPPEMENT DE LA PAGE DES FICHIERS RAG

Période: 2025-08-12  2025-09-27

OBJECTIF DU SPRINT

Intégrer les fichiers RAG dans la plateforme principale, permettre leur visualisation, gestion et association aux objectifs, et améliorer l’interaction avec les assistants et la base de connaissances.

MISSIONS ACCOMPLIES

A. RAG

1. Du 2025-08-12 au 2025-08-13 :

- Création d’un fichier RAG et extraction automatique du texte pour les fichiers Image (modèle gpt-4o).

2. Du 2025-08-14 au 2025-08-15 :

- Extraction automatique du texte pour les fichiers DOCX (package mammoth).

3. Du 2025-08-16 au 2025-08-17 :

- Extraction automatique du texte pour les fichiers Audio (modèle whisper-1).

4. Du 2025-08-18 au 2025-08-19 :

- Extraction automatique du texte pour les fichiers PDF (package unpdf).

5. Du 2025-08-20 au 2025-08-21 :

- Extraction automatique du texte pour les fichiers URL et TXT (extraction directe).

6. Du 2025-08-22 au 2025-08-23 :

- Extraction automatique du texte pour les fichiers PDF scannés (pdf-lib + modèle o3).

7. Du 2025-08-24 au 2025-08-25 :

- Affichage des fichiers RAG avec filtres et pagination côté serveur.

8. Du 2025-08-26 au 2025-08-27 :

- Création d’un visualisateur (PDFViewer, DocxViewer, audio, iframe, image) pour afficher contenu et transcription.

9. Du 2025-08-28 au 2025-08-29 :

- Dans le dialog “Afficher le fichier” : ajout des boutons pour ouvrir ou dupliquer un fichier, et copier ou modifier une transcription.

10. Du 2025-08-30 au 2025-09-01 :

- Ajout d’un dialog de suppression listant les objectifs associés ; vérification avant suppression.

B. Objectif

1. Du 2025-09-02 au 2025-09-03 :

- Ajout de la Base de connaissances avec affichage des fichiers RAG, pagination et filtrage.

2. Du 2025-09-04 au 2025-09-05 :

- Mode create: ajout des fichiers sélectionnés au serveur RAG via /create.

3. Du 2025-09-06 au 2025-09-07 :

- Mode edit: mise à jour ou suppression des fichiers liés via /add et /delete/goal_id&rag_ids.

4. Du 2025-09-08 au 2025-09-09 :

- Synchronisation automatique des fichiers avec MongoDB.

5. Du 2025-09-10 au 2025-09-12 :

- Ajout de l’option de sélectionner une voix Voicemail ou Introduction Humaine depuis la base des voix humaines.

C. Voix Humaine

1.Du 2025-09-13 au 2025-09-16 :

- Création d’une page listant les voix Voicemail et Introduction Humaine avec filtrage.

2. Du 2025-09-17 au 2025-09-18 :

- Ajout d’un sheet pour créer une voix humaine et la sauvegarder dans AWS S3.

D. Assistants

1. Du 2025-09-19 au 2025-09-23 :

- Ajout d’un dropdown générant des réponses contextuelles d’un goal_id via l’API /generate-response.

2. Du 2025-09-24 au 2025-09-27 :

- Implémentation de l’écoute en temps réel des changements de l’état des objectifs via Socket.IO, permettant une mise à jour instantanée.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Gestion multi-format de fichiers, cloud AWS, visualisateurs interactifs, Socket.IO temps réel, synchronisation de ChomraDB et MongoDB.

DIFFICULTÉS

Extraction fiable des contenus, synchronisation temps réel et cohérence entre fichiers RAG, objectifs et assistants.

SOLUTIONS APPORTÉES

Packages spécialisés par type de fichier, vérification des doublons, caching et mises à jour optimisées.